| Tuần | Thời gian | Công việc chính | Nội dung cụ thể | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 06/05 - 12/05 | Khởi động dự án | - Viết đề cương sơ bộ, tìm kiếm ý tưởng- Phân tích nhu cầu người dùng- Tham khảo các nền tảng TMĐT thực tế, facebook, x, zalo, instagram | Nhóm |
| Tuần 2 | 13/05 - 19/05 | Thiết kế nhận diện thương hiệu | - Thiết kế logo “Ấm”- Chọn màu sắc chủ đạo (giấy, Adobe illustrator...) - Vẽ giao diện sketch (phát thảo giấy) | Nhóm |
| Tuần 3 | 20/05 - 26/05 | Lập kế hoạch & phân tích hệ thống | - Lựa chọn công cụ và thư viện sử dụng - Phân tích và thiết kế hệ thống - Use-case- Vẽ ERD,Dựng BFD, DFD | Nhóm |
| Tuần 4 | 27/05 - 02/06 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | - Xác định vai trò (Admin, Khách , Nhân viên) - Mô tả luồng chức năng từng nhóm - Viết tài liệu đặc tả - Bán hàng trực tuyến - Mạng xã hội "Xã hội Ấm" - Quản trị hệ thống - Quản lý nhân sự - Suy diễn logic cho từng chức năng | Nhóm |
| Tuần 5 | 03/06 - 09/06 | Thiết kế Database NOSQL | - Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu và cách viết cây json - Thiết kế cấu trúc Firebase (Realtime DB) - Định nghĩa rules bảo mật | Nhóm |
| Tuần 6 | 10/06 - 16/06 | Bắt đầu xây dựng Frontend và Backend | - Tạo trang index.html, menu.html, about.html, policy.html, news.html - Responsive Layout - Tạo thanh điều hướng chung - Cấu hình Firebase SDK, viết javascript gọi nút (node) CSDL NoSQL qua để hiển thị dữ liệu động | Nhóm |
| Tuần 7 | 17/06 - 23/06 | Module Giỏ hàng & Thanh toán | - Tạo cart.html, checkout.html - Đăng ký môi trường test sandbox của VNPay - Xác nhận đăng ký trong gmail và nhận Terminal ID / Mã Website (vnp_TmnCode) và Secret Key / Chuỗi bí mật tạo checksum (vnp_HashSecret) - Đọc tài liệu tham khảo từ VNPay để tiến hành tích hợp - Tích hợp VNPAY và kiểm thử thanh toán | Nhóm |
| Tuần 8 | 24/06 - 30/06 | Module Authentication | - login.html, register.html, forgot-password.html - Firebase Authentication chọn hình thức đăng ký đăng nhập Gmail và Google - Firebase Authentication cấu hình domain cho local 127.0.0.1 và tên miền từ Netlify https://amcoffeeandcake.netlify.app - Kiểm tra bảo mật đầu vào | Nhóm |
| Tuần 9 | 01/07 - 07/07 | Xây dựng Social Network | - Timeline.html, MessengerList, MessengerChat.html - Đăng bài mạng xã hội , đăng tin 24h mạng xã hội, tương tác và quản lý bài viết - Gửi kết bạn - Cấu trúc tin nhắn Firebase - Live Chat Realtime - Tạo Voice & Video Call thử nghiệm và nghiên cứu cách hoạt động | Nhóm |
| Tuần 10 | 08/07 - 14/07 | Video Call & Bạn bè | - WebRTC- Voice & Video Call - Kết bạn, gợi ý kết bạn bằng thuật toán KNN | Nhóm |
| Tuần 11 | 15/07 - 21/07 | Module HR Management | - Dashboard-timesheet.html - Quản lý nghỉ phép, tăng ca- Check-in, Check-out bằng GPS | Nhóm |
| Tuần 12 | 22/07 - 28/07 | Tối ưu UX/UI & PWA, Quản lý SEO | - Tối ưu responsive thích hợp trên mobile - Thêm manifest, service-worker - Thiết lập sitemap - Cấu hình file robots | Nhóm |
| Tuần 13 | 29/07 - 04/08 | Admin Panel & Báo cáo | - AdminDashboard.html - Dashbroad thống kê, QL người dùng, QL sản phẩm, QL mã giảm giá, QL tin nhắn & đánh giá, QL bài đăng mạng xã hội, QL tin tức, QL đơn hàng, QL tin 24h, QL chức vụ, QL nhân viên & chấm công, Xuất báo cáo thống kê | Nhóm |
| Tuần 14 | 05/08 - 11/08 | Tối ưu bảo mật & Tích hợp Cloudinary | - Đăng ký Cloudinary, tạo API, tạo Upload Preset và cấu hình Mode - Viết rules Realtime DB- Xử lý lỗi toàn cục | Nhóm |
| Tuần 15 | 12/08 - 18/08 | Viết báo cáo | - Viết chương 5: Giao diện website- Viết chương 6: Kết luận- Thêm phần Phụ lục (Giao diện, ERD...) | Nhóm |
| Tuần 16 | 19/08 - 25/08 | Test hoàn chỉnh & Nộp | - Kiểm thử toàn bộ website- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng- Tổng hợp GitHub, nộp báo cáo | Nhóm |